## Slide 1
Course name
Presenter
Екологічно чисті матеріали та інструменти енергоефективності в реконструкції муніципальних об'єктів
Вступ до сталого будівництва та NEB Лекція 3: Визначення потреб реконструкції: екологічні та соціальні аспекти
Скок Анастасія керівниця відділу ESG BDO in Ukraine

## Slide 2
Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать лише автору(ам) і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи CBE JU. Ні Європейський Союз, ні CBE JU не несуть за них відповідальності.

## Slide 3
3
Визначення потреб реконструкції: екологічні та соціальні аспекти
Стійкі рішення для нової якості життя в громадах

## Slide 4
Вступ та очікування
Ціль лекції: навчитися приймати швидкі та захищені рішення щодо реконструкції, щоб не нашкодити довкіллю й людям, і щоб наші проєкти були фінансовані.
План
Ролі та принципи.
Скринінг і категоризація.
Вихідна лінія: які дані зібрати.
Формулювання потреб і пріоритизація.
Документи до тендерів.
Моніторинг і комунікація.
Підсумок і найближчі кроки.
Додатки.
Питання і відповіді.
Очікувані результати
Вміння оцінити ризики та сформулювати потреби
Обізнаність з необхідними документами
Вміння виставити KPI для кожного проєкту

## Slide 5
Ролі та принципи
Голова та виконком
Політичне рішення, затвердження пріоритетів, публічна комунікація.
Підрядники і технагляд
Виконання, дотримання планів Е&S.
Громада
Область/центральні органи та донори
Координація, фінансування, стандарти.
Профільні відділи
ЖКГ, освіта, соцзахист, економіка.
Участь у визначенні потреб, подання скарг, контроль виконання.
2
Інклюзивність і права людини
3
Build Back Better
1
Не нашкодь
Ієрархія пом’якшення — спочатку уникнути ризику, потім зменшити, відновити, і лише в кінці компенсувати.
Окрема увага вразливим групам — ВПО, люди з інвалідністю, діти, жінки, ветерани.
Стійкість до кліматичних ризиків, енергоефективність, безпечні відходи, циркулярні рішення.

## Slide 6: Скринінг і категоризація
Чек-лист
Що і де будуємо/ремонтуємо?
Чи потрібна ОВД/СЕО?
Чутливі фактори: вода, ґрунт, повітря, культурна спадщина, небезпечні матеріали, близькість до соціальних об’єктів, мінна небезпека.
Соціальний контекст: ВПО, доступність, гендерні ризики.
Попередня категорія ризику.
Які плани Е&S (екологічні і соціальні) потрібні.
Низький ризик:
Дрібні ремонти без втручання у ґрунт/несучі конструкції, без відходів азбесту, без впливу на уразливі групи.
Середній ризик:
Роботи з ґрунтом, частковий демонтаж, близькість до житла/шкіл/лікарень, транспортні ризики.
Високий ризик:
Великі інфраструктурні об’єкти, імовірність переселення/відчуження, роботи з небезпечними матеріалами, чутливі території.
Шкала ризику
ОВД – оцінка впливу на довкілля.
СЕО – стратегічна екологічна оцінка.

## Slide 7
Вихідна лінія: які дані зібрати
Що збираємо? |  | Де беремо?
Екологічний блок | • Стан повітря, води, ґрунтів, наявність забруднених ділянок; небезпечні відходи (зверніть увагу на азбест у старих покрівлях і трубах). • Біорізноманіття і буферні зони; гідрологія; ризики паводків, спеки, вітрових навантажень. • Енергоефективність будівель і мереж; потреба у ВДЕ; втрати води/тепла. | • Держреєстри ОВД/СЕО; дані комунальних операторів; відкриті дані; короткі опитування домогосподарств; огляди на місці; супутникові знімки. • Якщо є мінна небезпека — жодних робіт до погодження з відповідними службами.
Соціальний блок | • Демографія й уразливі групи; пошкоджене житло; доступ до критичних послуг (медицина, освіта, вода/тепло/енергія). • Зайнятість, МСП; ризики GBV/SEA під час робіт; культурна спадщина (матеріальна і нематеріальна). • Доступність і універсальний дизайн. | 
ВДЕ – відновлювані джерела енергії.
МСП – мале та середнє підприємництво.
GBV – гендерно зумовлене насильство (gender-based violence).
SEA – сексуальна експлуатація та насильство (sexual exportation and abuse).

## Slide 8
Документи з екологічної та соціальної безпеки
До тендера | Що прописати в договорах підряду?
• ESMP/ESCP: план управління впливами і зобов’язань. • SEP з GRM: план залучення зацікавлених сторін і робочий механізм скарг. • LMP: умови праці і охорона праці, включно з вимогами до підрядника, інструктажами, засобами індивідуального захисту, дорожньою безпекою. • RAP/ARAP: план переселення — якщо є вплив на землю/майно. • CHMP: план охорони культурної спадщини — якщо поруч об’єкти спадщини. • Специфічні плани: управління будівельними й небезпечними відходами, пил/шум, водні ресурси, біорізноманіття, клімат і енергоефективність, запобігання GBV/SEA, доступність. | • Вимога подати на затвердження плани Е&S до початку робіт і виконувати їх; наявність відповідального інженера з Е&S з боку підрядника. • Кодекс поведінки працівників; інструктажі з охорони праці; санкції за порушення. • Погоджений план управління відходами з маршрутом і ліцензованим перевізником/полігоном; окрема процедура для азбесту. • План дорожньої безпеки: огорожі, знаки, обмеження швидкості, обхідні маршрути, години шумних робіт. • Вимога вести журнал інцидентів і повідомляти про них протягом визначеного часу.
ESMP/ESCP – Environmental and Social Management Plan / Environmental and Social Commitment Plan.
SEP – Stakeholder Engagement Plan.
GRM – Grievance Redress Mechanism.
LMP – Labor Management Procedures.
RAP/ARAP – Resettlement Action Plan / Abbreviated Resettlement Action Plan.
CHMP – Cultural Heritage Management Plan.

## Slide 9
Десять кроків на 30 днів
Затвердити локальну групу з реконструкції з відповідальними за Е&S.
1
Відібрати 5–10 підпроєктів і зробити скринінг на 1 сторінку для кожного.
2
Провести коротку сесію з громадою: підтвердити критерії й ваги матриці.
3
Порахувати інтегральні бали, затвердити топ-5 пріоритетів.
4
Перевірити, де потрібна ОВД/СЕО, і розпочати процедури.
5
Запустити GRM: телефон, форма, відповідальний, регламент.
6
Підготувати пакет документів Е&S до тендерів; закласти вимоги в техзавдання.
7
Узгодити з донорами формат звітності по KPI.
8
Розмітити на сайті громади сторінки проєктів і графік робіт.
9
Налаштувати щомісячну звітність і внутрішні огляди на будмайданчиках.
10
E&S – екологічні та соціальні аспекти (Environmental and Social).
KPI – ключові показники ефективності (Key Performance Indicators).

## Slide 10
Додаток 1. Шаблон скринінгу на 1 сторінку
Назва та короткий опис підпроєкту, місце, технологія, альтернативи (включно з «нульовою»).
1
Вимоги відповідності: чи потрібна ОВД/СЕО; стан у реєстрі; інші дозволи.
2
Чутливі фактори: вода/ґрунти/повітря, культурна спадщина, небезпечні матеріали, близькість до житла/шкіл/лікарень, мінна небезпека.
3
Соціальний контекст: ВПО, уразливі групи, доступність, ризики безпеки/GBV/SEA.
4
Категорія ризику (низький/середній/високий) і обґрунтування.
5
Які документи Е&S потрібні (ESMP/ESCP, SEP+GRM, LMP, RAP/CHMP, специфічні плани).
6
Попередні індикатори та графік моніторингу.
7
Відповідальні контакти.
8

## Slide 11
Успішна реконструкція — це дисципліна даних, прозора пріоритизація і формальні, але прості для виконання правила екологічної та соціальної безпеки. Коли громада бачить, що її чують, а будмайданчики працюють безпечно, підтримка зростає, і кожна гривня працює сильніше.
Підсумки

## Slide 12
The project is supported by the Circular Bio-based Europe Joint Undertaking and its members.
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CBE JU. Neither the European Union nor the CBE JU can be held responsible for them.